**终期考核时间安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务** | **说明** | **时间** |
| 讨论需求 | 三个组一起讨论并确认系统要有什么具体的功能需求 | 8-9 |
| 编写需求文档 | 根据确定的需求，编写一份需求文档，用文档的形式分模块说明清楚系统的需求 | 8-10 |
| 编写概要设计 | 根据需求文档，设计出接口（即每个功能点要传输什么数据到后台，后台会传回来什么数据）；设计师与前端一起设计初步的交互稿，确定系统风格；后台组则为功能设计概要的流程 | 8-11~8-12 |
| 编写数据库文档 | 后台组根据需求和概要的接口设计编写数据库文档 | 8-13 |
| 编写详细设计 | 根据概要设计的接口设计交互的数据格式，完成一份接口文档。然后三组分别写详细文档。  主要内容是确定系统架构（项目有哪些文件夹、项目如何分层）、项目环境（使用的工具都要统一）、代码风格 | 8-14 |
| 开发 | 各组进入开发 | 8-15~8-25 |
| 演示 |  | 8-26 |

注：

1. 写文档期间设计师可以开始设计，要在开发前先把交互稿设计出来，再设计出主要页面，确定配色风格；
2. 要出一个总负责人，每个组要出一个负责人，负责人负责跟进项目进度，每两天写一份进度文档；